En el servidor origen (MySQL):

# ÍNDICE

Introducción y alcance

Modelos de nube para entornos IT/OT

Fase 1: Evaluación y planificación

Fase 2: Diseño de la arquitectura en la nube

Fase 3: Migración de datos y aplicaciones

Fase 4: Seguridad y cumplimiento

Fase 5: Pruebas y validación

Fase 6: Puesta en producción y optimización

Casos de uso industriales

Errores comunes y cómo evitarlos

Plantillas y herramientas de apoyo

---

# 1. INTRODUCCIÓN Y ALCANCE

## 1.1 ¿Por qué migrar a la nube?

La migración a la nube en entornos IT/OT representa una transformación estratégica que ofrece beneficios concretos:

**Reducción de costos de infraestructura:** Eliminación de capital expenditure (CapEx) en hardware on-premise y migración a operational expenditure (OpEx) predecible.

**Escalabilidad elástica:** Capacidad de ajustar recursos computacionales según la demanda de producción, sin necesidad de compras anticipadas.

**Alta disponibilidad:** SLAs del 99.99% ofrecidos por los principales proveedores (AWS, Azure, GCP), superiores a la mayoría de centros de datos propios.

**Innovación acelerada:** Acceso a servicios gestionados de inteligencia artificial, análisis de datos, IoT industrial y machine learning.

**Recuperación ante desastres:** Capacidades de respaldo geográfico integradas sin necesidad de infraestructura adicional.

## 1.2 ¿Qué se puede migrar y qué no?

## 1.3 Responsabilidades compartidas

┌─────────────────────────────────────────────────────────────┐

│                    MODELO DE RESPONSABILIDAD                 │

├─────────────────────────┬───────────────────────────────────┤

│    PROVEEDOR CLOUD      │         CLIENTE                   │

├─────────────────────────┼───────────────────────────────────┤

│ Físico (data center)    │ Datos y clasificación             │

│ Red física              │ Configuración de seguridad        │

│ Hipervisor              │ Gestión de identidades            │

│ SO del host             │ Aplicaciones y código             │

│ Red virtual             │ Sistema operativo del VM          │

│ Disponibilidad del svc  │ Parches del SO invitado           │

│ Cifrado en reposo       │ Cifrado de datos propios          │

│ Compliance del proveedor│ Compliance del contenido          │

└─────────────────────────┴───────────────────────────────────┘

---

# 2. MODELOS DE NUBE PARA ENTORNOS IT/OT

## 2.1 Comparativa de proveedores principales

## 2.2 Estrategia de nube híbrida para OT

La estrategia recomendada para entornos industriales es un **enfoque híbrido** que mantiene los sistemas de control en planta y mueve los sistemas de información a la nube:

NIVEL 4-5 (Nube):

├── ERP, CRM, Email, BI, Analytics

├── Data Lake industrial

├── Machine Learning / IA

└── Backups offsite

NIVEL 3 (DMZ / Edge):

├── Gateway de datos industrial

├── Historian en el borde

├── Puente IT/OT

└── Cache de datos

NIVEL 0-2 (Planta):

├── SCADA, HMI, PLCs

├── Redes industriales (Profinet, EtherNet/IP)

├── Sensores y actuadores

└── Controladores de proceso

---

# 3. FASE 1: EVALUACIÓN Y PLANIFICACIÓN

## 3.1 Inventariar la infraestructura existente

Antes de migrar, documente completamente su entorno actual:

## 3.2 Clasificar las cargas de trabajo

Utilice la siguiente matriz para decidir qué migrar primero:

## 3.3 Estimar costos de migración

**Componentes del costo de migración:**

**Costo mensual estimado post-migración (ejemplo empresa mediana):**

## 3.4 Definir el plan de migración

---

# 4. FASE 2: DISEÑO DE LA ARQUITECTURA EN LA NUBE

## 4.1 Arquitectura de referencia para empresa industrial

┌─────────────────────────┐

│      INTERNET            │

└────────────┬────────────┘

│

┌────────────┴────────────┐

│   WAF + DDoS Protection  │

└────────────┬────────────┘

│

┌──────────────────┼──────────────────┐

│                  │                   │

┌─────────┴─────────┐ ┌─────┴─────┐ ┌──────────┴──────────┐

│  Subnet pública    │ │   DMZ     │ │   Subnet privada     │

│  (Web, API)        │ │ (Gateways)│ │   (BD, App internas) │

└─────────┬─────────┘ └─────┬─────┘ └──────────┬──────────┘

│                  │                   │

┌─────────┴─────────┐ ┌─────┴─────┐ ┌──────────┴──────────┐

│  Load Balancer     │ │ VPN/Express│ │  Private Link        │

│  (ALB/Azure LB)   │ │ Route      │ │  (a planta on-prem)  │

└─────────┬─────────┘ └─────┬─────┘ └──────────┬──────────┘

│                  │                   │

┌─────────┴──────────────────┴───────────────────┴──────────┐

│                  VPC / Virtual Network                     │

│  ┌──────────┐  ┌──────────┐  ┌──────────┐  ┌──────────┐  │

│  │ App Web  │  │ App API  │  │ Base de  │  │ Storage  │  │

│  │ (ECS/    │  │ (Lambda/ │  │ Datos    │  │ (S3/Blob)│  │

│  │  AKS)    │  │  Funcs)  │  │ (RDS/SQL)│  │          │  │

│  └──────────┘  └──────────┘  └──────────┘  └──────────┘  │

└──────────────────────────────────────────────────────────┘

## 4.2 Conectividad con la planta (conexión híbrida)

## 4.3 Selección de servicios específicos

---

# 5. FASE 3: MIGRACIÓN DE DATOS Y APLICACIONES

## 5.1 Estrategias de migración (6 R's)

## 5.2 Migración de bases de datos — Procedimiento paso a paso

#### Paso 1: Preparación del entorno destino

aws rds create-db-instance \

--db-instance-identifier produccion-db \

--db-instance-class db.r5.large \

--engine mysql \

--engine-version 8.0 \

--master-username admin \

--master-user-password <seguro> \

--allocated-storage 500 \

--storage-type gp3 \

--backup-retention-period 7 \

--multi-az \

--vpc-security-group-ids sg-xxxxx \

--db-subnet-group-name produccion-subnet

#### Paso 2: Configurar replicación

CHANGE MASTER TO

MASTER_HOST='rds-instance.xxxx.us-east-1.rds.amazonaws.com',

MASTER_USER='replication_user',

MASTER_PASSWORD='password_segura',

MASTER_AUTO_POSITION=1;

START SLAVE;

#### Paso 3: Validar sincronización

-- Verificar estado de replicación en el destino

SHOW SLAVE STATUS\G

-- Verificar integridad de datos

SELECT table_name, table_rows

FROM information_schema.tables

WHERE table_schema = 'produccion';

-- Comparar checksums

CHECKSUM TABLE tabla_critica;

#### Paso 4: Corte de tráfico y cutover

Notificar a los usuarios del mantenimiento programado

Detener las aplicaciones que escriben en la BD origen

Verificar que la replicación esté sincronizada (lag = 0)

Actualizar los connection strings de las aplicaciones

Reiniciar las aplicaciones con la nueva conexión

Verificar funcionamiento completo

Mantener el origen como respaldo por 72 horas

Documentar el cambio

## 5.3 Migración de servidores de archivos

---

# 6. FASE 4: SEGURIDAD Y CUMPLIMIENTO

## 6.1 Principios de seguridad en la nube

## 6.2 Configuración de seguridad en AWS (ejemplo)

{

"Version": "2012-10-17",

"Statement": [

{

"Effect": "Allow",

"Principal": {

"AWS": "arn:aws:iam::ACCOUNT_ID:role/SCADA-ReadRole"

},

"Action": [

"s3:GetObject",

"s3:ListBucket"

],

"Resource": [

"arn:aws:s3:::industrial-data-bucket",

"arn:aws:s3:::industrial-data-bucket/*"

],

"Condition": {

"IpAddress": {

"aws:SourceIp": "10.0.0.0/8"

}

}

}

]

}

## 6.3 Cumplimiento normativo

---

# 7. FASE 5: PRUEBAS Y VALIDACIÓN

## 7.1 Plan de pruebas de migración

## 7.2 Checklist de validación post-migración

---

# 8. FASE 6: PUESTA EN PRODUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN

## 8.1 Estrategia de puesta en producción

## 8.2 Optimización continua

---

# 9. CASOS DE USO INDUSTRIALES

## Caso 1: Planta de alimentos con 300 empleados

## Caso 2: Empresa de manufactura con 5 plantas

---

# 10. ERRORES COMUNES Y CÓMO EVITARLOS

---

# 11. PLANTILLAS Y HERRAMIENTAS DE APOYO

## Herramienta de evaluación de madurez cloud

## Recursos de aprendizaje recomendados

---

# RESUMEN EJECUTIVO

La migración a la nube para entornos IT/OT es un proceso que requiere planificación meticulosa, ejecución gradual y optimización continua. Los puntos clave son:

**Mantener los sistemas de control (SCADA, PLCs) on-premise** — no migrar el Nivel 0-2 de Purdue a la nube.

**Empezar por lo no crítico** y escalar gradualmente hacia cargas de mayor importancia.

**Seguridad desde el diseño** — no parchar después; construir con principios Zero Trust.

**Medir y optimizar continuamente** — los costos cloud pueden crecer rápidamente sin gobernanza.

**Capacitar al equipo** — la nube requiere nuevas habilidades operativas.

---

*Guía generada por la colección EVOLUCIÓN DE IT A OT — Volumen 1: Fundamentos de IT para OT*

*Para soporte contacte al equipo editorial: editorial@libroitot.com*

| Componente | Migrable a la nube | Recomendación |
| --- | --- | --- |
| ERP (SAP, Oracle) | ✅ Sí | SAP S/4HANA Cloud, Oracle Cloud |
| MES ( Manufacturing Execution System) | ⚠️ Parcial | Módulos de reportes y analytics; control en planta |
| SCADA / HMI | ❌ No recomendado | Mantener en planta por latencia y seguridad |
| PLCs / Controladores | ❌ No | Siempre en planta (Nivel 0-2 Purdue) |
| bases de datos de producción | ✅ Sí | AWS RDS, Azure SQL, Google Cloud SQL |
| Email y ofimática | ✅ Sí | Microsoft 365, Google Workspace |
| Análisis de datos / BI | ✅ Sí | Power BI, Tableau Cloud, AWS QuickSight |
| CCTV / Monitoreo | ⚠️ Parcial | Grabación local, análisis en nube |
| Backups | ✅ Sí | AWS S3, Azure Blob, Google Cloud Storage |
| Active Directory | ✅ Sí | Azure AD, AWS Directory Service |

| Característica | AWS | Microsoft Azure | Google Cloud |
| --- | --- | --- | --- |
| **Presencia en Latinoamérica** | São Paulo, México | São Paulo, Querétaro, Monterrey | São Paulo |
| **Servicios IoT industrial** | AWS IoT SiteWise, IoT Greengrass | Azure IoT Hub, IoT Edge | Cloud IoT Core |
| **Certificaciones OT** | IEC 62443 alignment | IEC 62443 alignment | ISO 27001 |
| **Integración con SCADA Siemens** | Good | Excellent (partnership) | Moderate |
| **Integración con Rockwell** | Good | Good | Moderate |
| **Servicios de IA/ML** | SageMaker, Bedrock | Azure ML, OpenAI Service | Vertex AI, Gemini |
| **Híbrido (on-premise + nube)** | Outposts | Azure Stack HCI, Arc | Anthos |
| **Costo inicial** | Free tier generoso | Créditos iniciales | Free tier + $300 crédito |
| **Soporte telefónico 24/7** | Enterprise support | Unified support | Premium support |

| Componente | Cantidad | Especificaciones | Dependencias | Migrabilidad |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Servidores físicos |  | CPU, RAM, Disco, SO |  | Alta/Baja |
| Máquinas virtuales |  | vCPU, RAM, Disco |  | Alta |
| Bases de datos |  | Tipo, tamaño, conexiones |  | Alta/Media |
| Aplicaciones |  | Lenguaje, framework, dependencias |  | Alta/Media/Baja |
| Almacenamiento |  | Capacidad, tipo, IOPS |  | Alta |
| Redes |  | Topología, VLANs, firewalls |  | Media |
| Licencias |  | Tipo, cantidad, renovación |  | Variable |

| Prioridad | Tipo de carga | Ejemplo | Estrategia de migración |
| --- | --- | --- | --- |
| **1 (Máxima)** | Infraestructura como servicio (IaaS) simple | Servidores web, servidores de archivos | Re-host (levantar y mover) |
| **2 (Alta)** | Aplicaciones con dependencias mínimas | Email, CRM, herramientas de oficina | Re-platform (optimizar para nube) |
| **3 (Media)** | Aplicaciones con base de datos | ERP, MES (módulos de información) | Re-factor / Re-architect |
| **4 (Baja)** | Aplicaciones críticas de OT | SCADA, controladores | Mantener on-premise |
| **5 (Mínima)** | Sistemas en fin de vida | Legados sin soporte | Evaluar reemplazo vs. mantener |

| Componente | Costo estimado | Notas |
| --- | --- | --- |
| Evaluación inicial (consultoría) | $5,000 - $20,000 | Según complejidad del entorno |
| Herramientas de migración | $2,000 - $15,000 | AWS SMS, Azure Migrate, etc. |
| Capacitación del equipo | $3,000 - $10,000 | Certificaciones cloud para el equipo |
| Migración de datos (tráfico) | Variable | $0.08-0.12/GB de salida |
| Infraestructura temporal | $1,000 - $5,000 | Durante fase de pruebas |
| Seguridad y compliance | $3,000 - $10,000 | Auditoría y configuración |
| **Total estimado** | **$15,000 - $60,000** | **Según tamaño del entorno** |

| Servicio | Costo mensual estimado |
| --- | --- |
| Servidores virtuales (10 VMs) | $800 - $2,000 |
| Base de datos gestionada | $300 - $1,500 |
| Almacenamiento (5 TB) | $100 - $300 |
| Red y tráfico | $50 - $200 |
| Seguridad (WAF, DDoS) | $100 - $500 |
| Backups | $50 - $200 |
| Monitoreo | $50 - $300 |
| **Total mensual** | **$1,450 - $5,000** |

| Fase | Duración estimada | Actividades principales | Entregable |
| --- | --- | --- | --- |
| Evaluación | 2-4 semanas | Inventario, clasificación, análisis de dependencias | Documento de evaluación |
| Diseño | 2-3 semanas | Arquitectura目标, selección de servicios, seguridad | Documento de arquitectura |
| Prueba de concepto | 2-4 semanas | Migración piloto de 1-2 cargas | PoC validado |
| Migración piloto | 4-6 semanas | Migración de entorno no crítico | Entorno funcionando |
| Migración completa | 8-16 semanas | Migración por oleadas de todas las cargas | Producción en nube |
| Optimización | Continua | Ajustes de rendimiento, costos, seguridad | Optimización continua |

| Método | Velocidad | Latencia | Seguridad | Costo | Uso recomendado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Site-to-Site VPN** | 1-10 Gbps | 20-100 ms | IPsec | Bajo | Conectividad básica |
| **Azure ExpressRoute / AWS Direct Connect** | 1-10 Gbps | < 10 ms | Dedicado | Alto | Datos críticos, baja latencia |
| **SD-WAN** | Variable | Variable | varies | Medio | Múltiples sitios |
| **Azure IoT Edge / AWS Greengrass** | N/A | < 1 ms (local) | Edge computing | Medio | Procesamiento en el borde |

| Necesidad | AWS | Azure | Google Cloud |
| --- | --- | --- | --- |
| Computa general | EC2, Lambda | Virtual Machines, Functions | Compute Engine, Cloud Run |
| Base de datos relacional | RDS, Aurora | Azure SQL, SQL MI | Cloud SQL, AlloyDB |
| Base de datos NoSQL | DynamoDB, DocumentDB | Cosmos DB | Firestore, Bigtable |
| Almacenamiento de objetos | S3 | Blob Storage | Cloud Storage |
| Análisis de datos | Redshift, Athena | Synapse Analytics | BigQuery |
| IoT industrial | IoT Core, IoT SiteWise | IoT Hub, IoT Central | Cloud IoT |
| Machine Learning | SageMaker, Bedrock | Azure ML, OpenAI | Vertex AI, Gemini |
| Monitoreo | CloudWatch, Prometheus | Azure Monitor, App Insights | Cloud Monitoring |
| Seguridad | Security Hub, GuardDuty | Sentinel, Defender | Chronicle, SCC |
| Contenedores | ECS, EKS | AKS | GKE |

| Estrategia | Descripción | Cuándo usarla | Ejemplo |
| --- | --- | --- | --- |
| **Re-host (Levantar y mover)** | Mover la aplicación sin cambios a la nube | Migración rápida, poco riesgo | Servidor de archivos a EC2 |
| **Re-platform (Re-optimizar)** | Ajustes menores para aprovechar servicios managed | Ahorrar operación, mejorar rendimiento | MySQL a RDS MySQL |
| **Re-factor (Re-architect)** | Rediseñar la aplicación para la nube | Modernización, escalabilidad | Monolito a microservicios |
| **Re-purchase (Reemplazar)** | Cambiar a un producto SaaS | Eliminar mantenimiento | Exchange a Microsoft 365 |
| **Retire (Eliminar)** | Descontinuar la aplicación | Sin uso o redundante | App legacy sin usuarios |
| **Retain (Mantener)** | Dejar on-premise | No migra o no conviene | SCADA, PLCs |

| Paso | Acción | Herramienta | Tiempo estimado |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Inventario de archivos y permisos | TreeSize, WinDirStat | 2 horas |
| 2 | Configurar almacenamiento en nube | AWS S3 / Azure Blob | 1 hora |
| 3 | Sincronizar datos iniciales | AWS DataSync / AzCopy | Variable (según tamaño) |
| 4 | Configurar sincronización continua | AWS Sync / Azure File Sync | 2 horas |
| 5 | Migrar permisos y políticas | AWS DataSync / Robocopy | 4 horas |
| 6 | Validar integridad | Checksums, pruebas | 4 horas |
| 7 | Actualizar punteros de red (DFS) | Active Directory | 1 hora |
| 8 | Monitorear sincronización | CloudWatch / Azure Monitor | Continuo |

| Principio | Implementación | Herramientas |
| --- | --- | --- |
| **Menor privilegio** | IAM policies con acceso mínimo necesario | AWS IAM, Azure AD, GCP IAM |
| **Cifrado en reposo** | AES-256 para todos los datos almacenados | KMS, Key Vault |
| **Cifrado en tránsito** | TLS 1.3 para toda comunicación | Certificados SSL/TLS |
| **Segmentación** | VPC/VNet separadas por función y entorno | Subnets, NSGs, Security Groups |
| **Monitoreo** | Logs de todas las operaciones y accesos | CloudTrail, Azure Activity Log |
| **Automatización** | Infraestructura como código para consistencia | Terraform, CloudFormation, Bicep |

| Norma | Requisito clave en la nube | Cómo verificarlo |
| --- | --- | --- |
| **IEC 62443** | Segmentación IT/OT, control de accesos | AWS Config rules, Azure Policy |
| **ISO 27001** | Gestión de riesgos, controles de seguridad | Auditoría del proveedor + propia |
| **NIST SP 800-82** | Seguridad de controles industriales | Configuración de red, VPN, monitoreo |
| **GDPR / LFPDPPP** | Protección de datos personales | Cifrado, anonimización, retención |
| **SOC 2 Type II** | Controles de seguridad, disponibilidad | Reporte del proveedor cloud |
| **PCI DSS** | Seguridad de datos de pago (si aplica) | Segmentación, cifrado, auditoría |

| Tipo de prueba | Descripción | Criterio de éxito | Responsable |
| --- | --- | --- | --- |
| **Prueba de conectividad** | VPN/ExpressRoute funcional | Ping, traza, latencia < 50ms | Red |
| **Prueba de rendimiento** | Carga de trabajo igual o mejor que on-premise | Tiempo de respuesta ≤ actual | TI |
| **Prueba de seguridad** | Escaneo de vulnerabilidades y渗透测试 | 0 vulnerabilidades críticas | Seguridad |
| **Prueba de integración** | Aplicaciones comunicándose correctamente | Todos los flujos funcionan | Desarrollo |
| **Prueba de recuperación** | Backup y restauración desde nube | RTO/RPO cumplidos | TI |
| **Prueba de escalamiento** | Aumento de carga simulado | Escala automática funciona | TI |
| **Prueba de usuario** | Usuarios validan funcionalidad | 100% de funcionalidad crítica OK | Usuarios |

| # | Verificación | Estado | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Todos los servidores encendidos y respondiendo | ☐ |  |
| 2 | Bases de datos accesibles con integridad verificada | ☐ |  |
| 3 | Aplicaciones funcionando con rendimiento adecuado | ☐ |  |
| 4 | Red interna y externa funcionando | ☐ |  |
| 5 | DNS actualizado y resolviendo correctamente | ☐ |  |
| 6 | Certificados SSL/TLS instalados y vigentes | ☐ |  |
| 7 | Backups configurados y primera ejecución exitosa | ☐ |  |
| 8 | Monitoreo activo y alertas configuradas | ☐ |  |
| 9 | Accesos y permisos validados | ☐ |  |
| 10 | Documentación actualizada | ☐ |  |
| 11 | Equipo de soporte capacitado en la nube | ☐ |  |
| 12 | Plan de rollback documentado y probado | ☐ |  |

| Oleada | Cargas de trabajo | Duración | Ventana de mantenimiento |
| --- | --- | --- | --- |
| **Oleada 1 (Piloto)** | No críticos: Desarrollo, QA, Herramientas internas | 2 semanas | Fines de semana |
| **Oleada 2** | Medios: Email, CRM, Archivos compartidos | 3 semanas | Noche/madrugada |
| **Oleada 3** | Altos: ERP, MES (módulos de información) | 4 semanas | Fines de semana + noche |
| **Oleada 4** | Críticos: BD de producción, Reportes regulatorios | 4 semanas | Ventana amplia + comunicación |

| Área | Acción de optimización | Frecuencia | Ahorro estimado |
| --- | --- | --- | --- |
| **Costos** | Reserved Instances / Savings Plans para cargas estables | Anual | 30-60% vs. on-demand |
| **Costos** | Eliminar recursos huérfanos (VMs, discos, IPs) | Mensual | 5-15% |
| **Costos** | Right-sizing de instancias según uso real | Trimestral | 10-25% |
| **Rendimiento** | Auto-scaling basado en métricas reales | Continuo | Mejora de experiencia |
| **Rendimiento** | CDN para contenido estático | Continuo | 20-50% reducción de latencia |
| **Seguridad** | Revisión de IAM policies y roles | Trimestral | Reducción de superficie de ataque |
| **Operaciones** | Automatización con Infrastructure as Code | Continuo | Reducción de errores humanos |

| Aspecto | Situación actual | Situación objetivo |
| --- | --- | --- |
| **ERP** | SAP Business One on-premise | SAP Business One Cloud (Azure) |
| **Servidores** | 8 servidores físicos en planta | 3 VMs en Azure + sitio de respaldo |
| **Almacenamiento** | NAS de 10 TB | Azure Files + Blob Storage |
| **Email** | Exchange on-premise | Microsoft 365 Business Premium |
| **SCADA** | Siemens WinCC en planta (sin cambio) | Sin cambio (se mantiene on-premise) |
| **Costo mensual estimado** | $3,500 (hardware + soporte + electricidad) | $1,800 (servicios cloud + VPN) |
| **Ahorro anual** | — | $20,400 (48%) |

| Aspecto | Situación actual | Situación objetivo |
| --- | --- | --- |
| **ERP** | Oracle on-premise en cada planta | Oracle Cloud (unificado) |
| **BD** | SQL Server en cada planta | Azure SQL Database (centralizado) |
| **Red** | MPLS entre plantas | Azure Virtual WAN + SD-WAN |
| **Backup** | Tapes en cada planta | Azure Backup centralizado |
| **BI** | Power BI local | Power BI Service + Azure Synapse |
| **SCADA** | 维持在各工厂本地 | Sin cambio (mantener on-premise) |
| **Reducción de costos TI** | — | 35% anual |

| # | Error | Consecuencia | Cómo evitarlo |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Migrar todo simultáneamente | Downtime prolongado, pérdida de datos | Migrar por oleadas, empezar por no críticos |
| 2 | No hacer pruebas previas | Aplicaciones rotas en producción | Siempre hacer PoC y pruebas de carga |
| 3 | Subestimar costos de transferencia | Facturas sorpresa | Medir tráfico y usar Direct Connect |
| 4 | No considerar la latencia OT | SCADA inestable | Mantener OT on-premise, usar edge computing |
| 5 | Olvidar la seguridad IAM | Accesos no autorizados | Aplicar menor privilegio desde el día 1 |
| 6 | No capacitar al equipo | Errores operativos, resistencia al cambio | Capacitación obligatoria antes de la migración |
| 7 | No tener plan de rollback | Sin opción de retorno si algo falla | Documentar y probar el rollback antes de migrar |
| 8 | Ignorar el cumplimiento normativo | Multas, cierre de operaciones | Incluir compliance desde la fase de diseño |
| 9 | No monitorear post-migración | Degradación silenciosa | Configurar alertas y revisar métricas diarias |
| 10 | Elegir proveedor solo por precio | Limitaciones a futuro, lock-in | Evaluar soporte, servicios, roadmap |

| Nivel | Característica | Acciones |
| --- | --- | --- |
| **Nivel 1 - Inicial** | Sin experiencia cloud, todo on-premise | Capacitación, PoC de 1 servidor |
| **Nivel 2 - En desarrollo** | Pilotos no críticos en cloud | Migrar herramientas internas |
| **Nivel 3 - Definido** | Estrategia cloud documentada, algunos servicios | Migrar por oleadas |
| **Nivel 4 - Gestionado** | Monitoreo y optimización activos | Optimizar costos y rendimiento |
| **Nivel 5 - Optimizado** | Cloud-first, automatización completa | Innovación con IA/ML en nube |

| Recurso | Proveedor | Diferencia | Enfoque |
| --- | --- | --- | --- |
| AWS Solutions Architect Associate | Amazon | 3-6 meses | Arquitectura cloud |
| Azure Administrator Associate | Microsoft | 2-4 meses | Administración Azure |
| Google Cloud Professional Architect | Google | 3-6 meses | Diseño de arquitectura |
| Kubernetes Administrator (CKA) | CNCF | 2-3 meses | Contenedores en producción |
| TOGAF | The Open Group | 3-6 meses | Arquitectura empresarial |