GUÍA DE DESPLIEGUE DE 5G INDUSTRIAL

# 1. INTRODUCCIÓN

## 1.1 ¿Qué es 5G Industrial?

5G industrial (también conocido como Private 5G o Campus 5G) es la implementación de tecnología de red celular 5G en un entorno industrial privado, proporcionando conectividad de alta velocidad, baja latencia y alta densidad de dispositivos para aplicaciones de manufactura, procesamiento y logística. A diferencia del 5G público, el 5G industrial ofrece control total sobre la red, garantías de rendimiento y cumplimiento de seguridad OT.

## 1.2 Capacidades del 5G para Industria

## 1.3 Casos de Uso de 5G Industrial

---

# 2. FASE 1: PLANIFICACIÓN

## 2.1 Paso 1: Evaluar la necesidad de 5G

**Criterios de decisión: ¿Necesita 5G industrial?**

**Interpretación:**

**>3.5:** 5G es altamente recomendable

**2.5-3.5:** Evaluar alternativas (WiFi 6, Private LTE)

**<2.5:** WiFi 6 u otras tecnologías son suficientes

## 2.2 Paso 2: Seleccionar el modelo de despliegue

## 2.3 Paso 3: Diseñar la arquitectura de red

---

# 3. FASE 2: DISEÑO DE LA RED

## 3.1 Paso 4: Diseñar la cobertura de radio

**Diseño de celdas:**

## 3.2 Paso 5: Diseñar los network slices

## 3.3 Paso 6: Diseñar la seguridad de la red

---

# 4. FASE 3: IMPLEMENTACIÓN

## 4.1 Paso 7: Desplegar la infraestructura

## 4.2 Paso 8: Configurar la integración con OT

## 4.3 Paso 9: Desplegar dispositivos finales

---

# 5. FASE 4: VALIDACIÓN

## 5.1 Paso 10: Ejecutar pruebas de rendimiento

## 5.2 Pruebas de Seguridad

---

# 6. FASE 5: OPERACIÓN

## 6.1 Monitoreo de la Red 5G

## 6.2 Gestión de la Red

## 6.3 Optimización de la Red

---

# 7. CASO DE ESTUDIO: 5G INDUSTRIAL EN PLANTA DE MANUFACTURA

## 7.1 Contexto

## 7.2 Arquitectura Desplegada

## 7.3 Resultados (12 meses)

## 7.4 Beneficios Cuantificados

---

# 8. ERRORES COMUNES EN 5G INDUSTRIAL

---

# 9. CHECKLIST DE DECISIÓN: ¿5G INDUSTRIAL?

**Recomendación:** Si respondió Sí a 5+ preguntas, evalúe 5G industrial. Si respondió Sí a 3-4, considere WiFi 6 o Private LTE. Si respondió Sí a <3, WiFi 6 es probablemente suficiente.

---

> **Nota:** 5G industrial es una tecnología habilitadora de Industria 4.0, pero no es una solución universal. La decisión de implementar 5G debe basarse en requisitos específicos de los casos de uso, no en la tecnología por sí misma. Se recomienda un piloto antes del despliegue completo.

> **Referencia:** 3GPP Release 16/17/18, ETSI MEC ISG, IEC 62443, NIST 5G Cybersecurity, GSMA Private 5G Industrial Guidelines, 5G-ACIA (5G Alliance for Connected Industries and Automation), Ericsson/Nokia/Huawei 5G Industrial Deployments

| Característica | 5G NSA | 5G SA | Relevancia industrial |
| --- | --- | --- | --- |
| **Velocidad de bajada** | 1-2 Gbps | 3-20 Gbps | Transferencia de grandes volúmenes de datos |
| **Velocidad de subida** | 100-500 Mbps | 1-5 Gbps | Video de alta resolución, sensores many |
| **Latencia** | 10-20ms | 1-10ms | Control en tiempo real, URLLC |
| **Densidad de dispositivos** | 100K/km² | 1M/km² | IoT masivo (mMTC) |
| **Fiabilidad** | 99.9% | 99.999% | Misiones críticas |
| **Network Slicing** | Limitado | Completo | Segmentación por aplicación |

| Caso de uso | Categoría 5G | Requisitos | ROI típico |
| --- | --- | --- | --- |
| **AMR/AGV autónomos** | URLLC | Latencia <5ms, 99.999% | 150-300% |
| **Video de inspección 4K/8K** | eMBB | 100+ Mbps por cámara | 100-200% |
| **Control remoto de robots** | URLLC | Latencia <5ms, jitter <1ms | 200-400% |
| **IoT masivo (miles de sensores)** | mMTC | 10K+ dispositivos/km² | 100-200% |
| **Realidad aumentada para mantenimiento** | eMBB + URLLC | 50+ Mbps, <20ms | 150-300% |
| **Twin data en tiempo real** | eMBB + URLLC | Alto throughput, baja latencia | 100-250% |
| **Edge computing integrado** | MEC | Latencia <5ms, local processing | Variable |

| Criterio | Puntuación (1-5) | Peso | Score ponderado |
| --- | --- | --- | --- |
| **Requisitos de latencia <5ms** | [N] | 25% | [N] |
| **Miles de dispositivos IoT** | [N] | 20% | [N] |
| **Movilidad de dispositivos** | [N] | 20% | [N] |
| **Ancho de banda >500 Mbps** | [N] | 15% | [N] |
| **Confiabilidad 99.999%** | [N] | 10% | [N] |
| **WiFi insuficiente** | [N] | 10% | [N] |
| **SCORE TOTAL** | — | **100%** | **[N]** |

| Modelo | Descripción | Ventajas | Desventajas | Costo típico |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **On-premise completo** | Todo el hardware y software en la planta | Control total, baja latencia | Alto CAPEX, mantenimiento propio | $200K-2M |
| **Managed Service** | Proveedor gestiona la red | Soporte专业, SLA | Menor control, costo recurrente | $50K-500K/año |
| **Híbrido** | Core on-premise, RAN managed | Balance control/costo | Complejidad de integración | $100K-1M + $30K-200K/año |
| **Slice dedicado en 5G público** | Slice en red del operador | Bajo CAPEX, escalable | Menor control, compartido | $20K-100K/año |

| Capa | Componente | Función | Opciones |
| --- | --- | --- | --- |
| **RAN (Radio Access Network)** | Antenas 5G, radio units | Conexión inalámbrica | Ericsson, Nokia, Samsung, Huawei |
| **Core Network** | 5G Core (AMF, SMF, UPF) | Gestión de sesión y datos | Ericsson, Nokia, Mavenir, Open5GS |
| **Edge (MEC)** | Multi-access Edge Computing | Procesamiento local | AWS Wavelength, Azure Edge, Dell |
| **Orquestación** | Orquestador de red | Gestión de slices y recursos | OSM, ONAP, Nef |
| **Seguridad** | Firewall, IDS, cifrado | Protección de la red | Palo Alto, Fortinet, Cisco |
| **Monitoreo** | SON, NMS | Gestión y optimización | Ericsson ENM, Nokia NetAct |

| Parámetro | Valor | Cálculo / Justificación |
| --- | --- | --- |
| **Frecuencia asignada** | [N] MHz | [Banda n77: 3.3-4.2 GHz / n78: 3.3-3.8 GHz / n48: 3.55-3.7 GHz] |
| **Potencia de transmisión** | [N] dBm | [Cobertura requerida vs. potencia] |
| **Número de antenas** | [N] | [Cobertura de planta / densidad de dispositivos] |
| **Cobertura objetivo** | [N]% de la planta | [Áreas críticas: producción, almacén, etc.] |
| **Capacidad objetivo** | [N] Gbps aggregate | [Throughput requerido por casos de uso] |
| **Densidad de dispositivos** | [N]/m² | [IoT + móviles + AMR] |

| Zona | Tipo de celda | Cobertura | Capacidad | Caso de uso |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Línea de producción** | Micro celda | 50-100m | 1-2 Gbps | Sensores, robots, video |
| **Almacén** | Macro celda | 100-300m | 500 Mbps | AMR, inventario |
| **Oficinas** | Pico celda | 20-50m | 200 Mbps | RRHH, AR |
| **Exteriores** | Macro celda | 300-500m | 1 Gbps | Logística, transporte |
| **Áreas críticas** | Celda dedicada | 30-50m | 2 Gbps | Safety, control RT |

| Slice | Tipo | QoS | Latencia | Throughput | Fiabilidad | Caso de uso |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Slice 1: URLLC** | eMBB + URLLC | Flujo garantizado | <5ms | 100 Mbps | 99.999% | Control robots, safety |
| **Slice 2: eMBB** | eMBB | Flujo alto | <20ms | 2 Gbps | 99.99% | Video, AR, gemelos |
| **Slice 3: mMTC** | mMTC | Flujo bajo | <100ms | 10 Mbps | 99.9% | IoT masivo, sensores |
| **Slice 4: IT** | eMBB | Flujo medio | <50ms | 500 Mbps | 99.9% | WiFi corporativo |
| **Slice 5: Invitado** | eMBB | Best effort | Variable | Variable | 99% | Visitantes, contratistas |

| Control de seguridad | Descripción | Implementación | Estándar |
| --- | --- | --- | --- |
| **Cifrado de radio** | Cifrado de datos en la capa de radio | 256-bit AES (5G native) | 3GPP TS 33.501 |
| **Autenticación de dispositivos** | Autenticación SIM/USIM | 5G-AKA, EAP-AKA' | 3GPP TS 33.501 |
| **Segmentación por slice** | Aislamiento de tráfico por aplicación | Network slicing + QoS | 3GPP TS 23.501 |
| **Firewall de red** | Filtrado de tráfico | Palo Alto / Fortinet | IEC 62443 |
| **IDS/IPS** | Detección de intrusiones | Suricata / Snort | IEC 62443 |
| **Monitoreo de anomalías** | Detección de comportamiento anómalo | ML + reglas | Personalizado |
| **Gestión de SIM** | Control de acceso por SIM | PLMN, IMSI filtering | Operador + IT |
| **Aislamiento de datos** | Datos no salen de la planta | UPF local, MEC | 3GPP + ETSI MEC |

| Paso | Acción | Duración | Dependencias | Verificación |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Adquisición de espectro / licencia | 1-3 meses | Autorización regulatoria | Licencia obtenida |
| 2 | Instalación de antenas y radio units | 2-4 semanas | Infraestructura física | Antenas instaladas |
| 3 | Despliegue del 5G Core | 2-4 semanas | Red IP core | Core funcionando |
| 4 | Configuración de network slicing | 1-2 semanas | Core desplegado | Slices operativos |
| 5 | Despliegue de MEC (Edge) | 1-2 semanas | Core + red IP | MEC funcionando |
| 6 | Integración con red OT existente | 2-4 semanas | MEC + segmentación OT | Conectividad verificada |
| 7 | Pruebas de cobertura y rendimiento | 1-2 semanas | Red operativa | Cobertura ≥95% |
| 8 | Despliegue de dispositivos finales | 2-4 semanas | Red operativa | Dispositivos conectados |

| Conexión | Protocolo | Latencia máxima | Seguridad | Verificación |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **5G → PLC** | OPC UA over 5G | <5ms | mTLS + slice dedicado | Comunicación PLC verificada |
| **5G → HMI** | HTTP/WebSocket | <20ms | TLS + RBAC | HMI funcional |
| **5G → AMR** | MQTT over 5G | <5ms | mTLS + certificados | AMR navegando |
| **5G → Cámara** | RTSP over 5G | <50ms | TLS + auth | Video en tiempo real |
| **5G → Sensor IoT** | MQTT over 5G | <100ms | TLS + device auth | Datos de sensores |
| **5G → Edge Server** | gRPC / HTTPS | <5ms | mTLS | Inferencia ML funcionando |

| Dispositivo | Tipo de conexión 5G | SIM necesaria | Configuración |
| --- | --- | --- | --- |
| **AMR/AGV** | URLLC (Slice 1) | SIM industrial | IP estática, QoS garantizado |
| **Cámara 4K/8K** | eMBB (Slice 2) | SIM industrial | Streaming configurado |
| **Sensor IoT** | mMTC (Slice 3) | SIM IoT (eSIM) | MQTT configurado |
| **Tablet de mantenimiento** | eMBB (Slice 4) | SIM corporativo | VPN + apps instaladas |
| **Realidad aumentada** | eMBB + URLLC (Slice 1/2) | SIM industrial | App AR configurada |
| **Gateway edge** | eMBB (Slice 2) | SIM industrial | Bridge a red cableada |

| Prueba | Método | Criterio de aceptación | Resultado |
| --- | --- | --- | --- |
| **Cobertura de señal** | Medición de RSRP/RSRQ en toda la planta | RSRP >-85 dBm en 95% de área | [N]% cobertura |
| **Throughput de bajada** | iPerf3, speed test | >1 Gbps promedio | [N] Mbps |
| **Throughput de subida** | iPerf3, speed test | >500 Mbps promedio | [N] Mbps |
| **Latencia** | Ping, iPerf3 | <5ms (URLLC), <20ms (eMBB) | [N] ms |
| **Jitter** | iPerf3 | <1ms (URLLC) | [N] ms |
| **Handover** | Movimiento con dispositivo | Sin pérdida de conexión | [Resultado] |
| **Densidad de dispositivos** | Simular 1000+ dispositivos | Sin degradación | [Resultado] |
| **Failover** | Simular fallo de antena/core | Recuperación <1s | [Resultado] |

| Prueba | Método | Criterio de aceptación | Resultado |
| --- | --- | --- | --- |
| **Cifrado de radio** | Análisis de tráfico | Todo el tráfico cifrado | [Resultado] |
| **Autenticación de dispositivos** | Intento de conexión no autorizada | Rechazo exitoso | [Resultado] |
| **Aislamiento de slices** | Tráfico cruzado entre slices | Aislamiento completo | [Resultado] |
| **Firewall** | Prueba de penetración | Sin vulnerabilidades críticas | [Resultado] |
| **Monitoreo** | Simulación de ataque | Detección y alerta | [Resultado] |

| Métrica | Descripción | Herramienta | Alerta |
| --- | --- | --- | --- |
| **Disponibilidad de la red** | % uptime de la red 5G | NMS / SON | <99.99% |
| **Cobertura de señal** | RSRP promedio en áreas críticas | Mediciones periódicas | <-85 dBm |
| **Throughput promedio** | Velocidad de transferencia | iPerf3 / NMS | <80% del objetivo |
| **Latencia promedio** | Tiempo de respuesta | Ping / NMS | >10ms (URLLC) |
| **Número de dispositivos conectados** | Conteo de dispositivos activos | NMS | Anomalía >20% |
| **Tasa de handover** | Cambios de celda por minuto | NMS | >10/min en áreas fijas |
| **Errores de transmisión** | BER / PER | NMS | >0.01% |
| **Uso de espectro** | Utilización de portadoras | SON | >80% sostenido |

| Actividad | Frecuencia | Responsable |
| --- | --- | --- |
| **Monitoreo de rendimiento** | Continuo | SOC de red |
| **Optimización de parámetros de radio** | Mensual | Ingeniero de red |
| **Actualización de firmware de radios** | Trimestral | Ingeniero de red |
| **Revisión de configuración de slices** | Mensual | Arquitecto de red |
| **Pruebas de seguridad** | Trimestral | Seguridad OT |
| **Revisión de capacidades** | Trimestral | Arquitecto de red |
| **Planificación de expansión** | Semestral | Dirección de TI/OT |

| Estrategia | Descripción | Ahorro / Beneficio |
| --- | --- | --- |
| **SON (Self-Organizing Network)** | Optimización automática de parámetros | -20% intervenciones manuales |
| **Power saving** | Apagar antenas en áreas inactivas | -15-30% consumo energético |
| **Carrier aggregation** | Combinar portadoras para mayor throughput | +50% throughput |
| **Massive MIMO** | Beamforming adaptativo | +30% capacidad |
| **Edge computing** | Procesamiento local en MEC | -50% latencia, -40% tráfico backhaul |

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| **Planta** | Manufactura de componentes electrónicos, 2,000 empleados |
| **Superficie** | 50,000 m² |
| **Casos de uso** | 40 cámaras 4K, 20 AMR, 5,000 sensores IoT, 10 tablets AR |
| **Requisitos** | Latencia <5ms para AMR, 100% cobertura, 99.999% disponibilidad |
| **Presupuesto** | $800K inversión, $150K/año operación |

| Componente | Especificación |
| --- | --- |
| **Frecuencia** | n78 (3.7 GHz), 80 MHz de ancho de banda |
| **Antenas** | 12 antenas massive MIMO (Ericsson AIR 6419) |
| **Core** | Ericsson dual-mode 5G Core (on-premise) |
| **MEC** | 2 servidores Dell PowerEdge XR4000 en planta |
| **Slices** | 3: URLLC (AMR), eMBB (video), mMTC (IoT) |
| **Integración OT** | UPF local → Red industrial → PLCs/HMIs |

| Métrica | Objetivo | Resultado | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| **Cobertura** | 95% de planta | 98.5% | ✅ |
| **Latencia URLLC** | <5ms | 3.2ms promedio | ✅ |
| **Throughput eMBB** | >1 Gbps | 1.8 Gbps promedio | ✅ |
| **Disponibilidad** | 99.999% | 99.997% | ✅ |
| **Dispositivos conectados** | 5,000+ | 5,247 | ✅ |
| **AMR operativos** | 20 | 20 | ✅ |
| **ROI** | >100% | **180%** | ✅ |
| **Payback** | <36 meses | **22 meses** | ✅ |

| Beneficio | Ahorro anual | Descripción |
| --- | --- | --- |
| **Reducción de cableado** | $120,000 | Eliminación de cableado para AMR y sensores móviles |
| **Mayor flexibilidad** | $80,000 | Reconfiguración de líneas sin cableado |
| **Reducción de downtime WiFi** | $200,000 | WiFi tenía 40 hrs/año de downtime, 5G: <1 hr |
| **Mejora de productividad AMR** | $150,000 | AMR 30% más eficientes con 5G |
| **Total** | **$550,000/año** |  |

| Error | Consecuencia | Cómo evitarlo |
| --- | --- | --- |
| **Evaluar 5G sin caso de uso claro** | Inversión injustificada | Casos de uso específicos primero |
| **Ignorar la regulación** | Multas, interferencia | Verificar licencias y频谱 local |
| **No integrar con OT** | Red aislada sin valor | Integrar desde el diseño |
| **Subestimar la seguridad** | Vulnerabilidades de red | Seguridad by design |
| **No planificar la escalabilidad** | Red insuficiente a corto plazo | Dimensionar para crecimiento |
| **Olvidar el monitoreo** | Problemas no detectados | Monitoreo 24/7 de la red |
| **No capacitar al equipo** | Operación ineficiente | Formación continua |

| # | Pregunta | Sí | No |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ¿Tiene requisitos de latencia <5ms? | → Evaluación positiva | → WiFi 6 puede ser suficiente |
| 2 | ¿Necesita >1,000 dispositivos IoT en un área? | → Evaluación positiva | → WiFi 6 puede ser suficiente |
| 3 | ¿Tiene dispositivos móviles (AMR, robots)? | → Evaluación positiva | → WiFi puede ser suficiente |
| 4 | ¿Necesita 99.999% de disponibilidad? | → Evaluación positiva | → WiFi puede ser suficiente |
| 5 | ¿WiFi 6 no cumple requisitos? | → 5G recomendado | → Evaluar WiFi 6 primero |
| 6 | ¿Tiene presupuesto para inversión inicial? | → 5G viable | → Evaluar managed service |
| 7 | ¿Existe espectro disponible en la zona? | → 5G viable | → Evaluar alternativas |
| 8 | ¿Tiene equipo para operar la red? | → On-premise viable | → Evaluar managed service |